#### ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

от________________ 							          № ________

Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на        2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Законами Оренбургской области от 5 октября       2009 года № 3119/712-IV-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений», от _____________ № ___________ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить областную адресную инвестиционную программу на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Губернатор –

председатель Правительства 							  Д.В.Паслер

Приложение

к постановлению Правительства

Оренбургской области

от ____________ № ________

Областная адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Код объекта, мероприятия | Наименование главных распорядителей средств областного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей классификации расходов областного бюджета, объектов, укрупненных инвестиционных проектов, мероприятий | Коды классификации расходов областного бюджета |  |  |  | Мощность | Срок ввода в эксплуатацию/ разработки проектной документации/ приобретения (год) | Сумма (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Государственная собственность Оренбургской области. Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, укрупненных инвестиционных проектов, иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капитальные вложения в объекты государственной собственности Оренбургской области – всего |  |  |  |  |  |  | 3 524 694,1 | 2 452 566,7 | 2 184 150,2 |
| 2. |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | 851 |  |  |  |  |  | 2 374 992,2 | 2 082 536,7 | 2 184 150,2 |
| 3. |  | Национальная экономика | 851 | 04 |  |  |  |  | 1 443 375,1 | 1 549 350,0 | 2 184 150,2 |
| 4. |  | Дорожное хозяйство | 851 | 04 09 |  |  |  |  | 1 443 375,1 | 1 549 350,0 | 2 184 150,2 |
| 5. |  | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | 851 | 04 09 | 17 X XX XXXXX |  |  |  | 1 440 800,1 | 1 549 350,0 | 1 997 163,2 |
| 6. |  | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Оренбургская область) | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 |  |  | 1 289 765,1 | 1 414 000,0 | 1 739 983,2 |
| 7. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 |  |  | 151 035,0 | 135 350,0 | 257 180,0 |
| 8. | 85100040900001 | Реконструкция моста через р. Жуса на км 68+697 автомобильной дороги Орск–Шильда–граница Челябинской области в Адамовском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 92,11 пог.м | 2023 | 48 824,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 93 501,1 |  |  |
| 9. | 85100040900002 | Реконструкция моста через овраг Кошкуль на км 40 + 564 автомобильной дороги Каменноозёрное–Медногорск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 54,35 пог.м | 2023 | 290,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 75 000,0 |  |  |
| 10. | 85100040900003 | Реконструкция моста через овраг Шишмали на км 65 + 580 автомобильной дороги Каменноозёрное–Медногорск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 35,25 пог.м | 2023 | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 75 000,0 |  |  |
| 11. | 85100040900004 | Реконструкция моста через овраг Студенцы на км 21 + 696 автомобильной дороги Каменноозёрное–Медногорск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 42,35 пог.м | 2023 | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 75 000,0 |  |  |
| 12. | 85100040900005 | Реконструкция моста через реку Суундук на км 16+700 автомобильной дороги Красноярский–Кваркено–Коминтерн в Кваркенском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 126,0 пог.м | 2024 | 13 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 |  |
| 13. | 85100040900006 | Реконструкция автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск на участке км 195+400 – км 205+800 в Бузулукском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 10,89 км | 2023 | 30 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 779 500,0 |  |  |
| 14. | 85100040900007 | Реконструкция моста через реку Самара на км 2+000 автомобильной дороги Мамалаевка–Капитоновка в Переволоцком районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 77,20 пог.м | 2023 | 1 686,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 21 764,0 |  |  |
| 15. | 85100040900008 | Реконструкция моста через р. Большая Кисла на км 1+926 автомобильной дороги Подъезд к с. Асекеево от автомобильной дороги Бугуруслан–Старокутлумбетьево в Асекеевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 39,8 пог.м | 2023 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  | 70 000,0 |  |  |
| 16. | 85100040900009 | Реконструкция моста через ручей Буриловка на км 53+651 автомобильной дороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Сорочинском городском округе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 23,7 пог.м | 2024 | 5 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 17. | 85100040900010 | Реконструкция моста через овраг Сухая Толкаевка на км 56+275 автомобильной дороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Сорочинском городском округе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 29,7 пог.м | 2024 | 5 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 18. | 85100040900011 | Реконструкция моста через ручей на км 9 + 900 автомобильной дороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Красногвардейском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 29,7 пог.м | 2024 | 5 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 19. | 85100040900012 | Реконструкция моста через ручей на км 18 + 000 автомобильной дороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Красногвардейском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 23,7 пог.м | 2024 | 5 700,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |
| 20. | 85100040900013 | Реконструкция моста через балку Тажбулак на км 22+640 автомобильной дороги Кваркено–Зеленодольск в Кваркенском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 17,1 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 70 000,0 |  |
| 21. | 85100040900014 | Реконструкция моста через реку Карабутак на км 17+600 автомобильной дороги Кваркено–Зеленодольск в Кваркенском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 41,2 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 45 000,0 |  |
| 22. | 85100040900015 | Реконструкция моста через реку Каменка на км 2+950 автомобильной дороги Кваркено–Зеленодольск в Кваркенском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 57,8 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 85 000,0 |  |
| 23. | 85100040900016 | Реконструкция моста через реку Самара на км 2+000 автомобильной дороги Переволоцк–Кичкасс в Переволоцк районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 78,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 120 000,0 |  |
| 24. | 85100040900017 | Реконструкция моста через реку Большой Уран на км 1+000 автомобильной дороги Кичкасс–Габдрафиково в Переволоцком районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 50,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 75 000,0 |  |
| 25. | 85100040900018 | Реконструкция моста через ручей Балабанка на км 20+800 автомобильной дороги Таловое–Курлин в Первомайском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 50,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 74 000,0 |  |
| 26. | 85100040900019 | Реконструкция моста через реку Сок на км 46+532 автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск в Северном районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 78,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 90 000,0 |  |
| 27. | 85100040900020 | Реконструкция моста через реку Малый Сок на км 50+939 автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск в Северном районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 50,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 50 000,0 |  |
| 28. | 85100040900021 | Реконструкция моста через реку Сороку на км 0+450 автомобильной дороги Тоцкое–Пристанционный в Тоцком районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 80,0 пог.м | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 130 000,0 |  |
| 29. | 85100040900022 | Реконструкция моста через реку Ток на км 2 + 000 автомобильной дороги Грачевка–Александровка в Грачевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 159,4 пог.м | 2024 |  | 30 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 200 000,0 |  |
| 30. | 85100040900023 | Реконструкция моста через реку Сухая Губерля на км 7 + 338 автомобильной дороги Подъезд к пос. Халилово от автомобильной дороги Орск–граница Республики Башкортостан в Гайском городском округе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2024 | 6 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 80 000,0 |  |
| 31. | 85100040900024 | Реконструкция моста через реку Губерля на км 19 + 763 автомобильной дороги Подъезд к пос. Халилово от автомобильной дороги Орск-граница Республики Башкортостан в Гайском городском округе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2024 | 6 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 100 000,0 |  |
| 32. | 85100040900025 | Реконструкция моста через овраг Холодный на км 15 + 200 автомобильной дороги Каргала–Зубаревка в Оренбургском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 30,0 пог.м | 2024 | 6 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 35 000,0 |  |
| 33. | 85100040900026 | Реконструкция моста через реку Средняя Каргалка на км 33+280 автомобильной дороги Майорское– Белоусовка в Сакмарском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 53,0 пог.м | 2024 | 6 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  | 40 000,0 |  |
| 34. | 85100040900027 | Реконструкция автомобильной дороги Шарлык–Новосергиевка на участке км 76 + 000 – км 81 + 500 в Новосергиевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 5,62 км | 2025 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 313 386,0 |
| 35. | 85100040900028 | Реконструкция моста через реку Сакмара на км 2+200 автомобильной дороги Черный Отрог - Вторая Александровка в Саракташском районе Оренбургской области | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 | 260,0 пог.м | 2027 |  |  | 130 597,2 |
| 36. | 85100040900029 | Реконструкция моста через реку Урал на км 8+356 автомобильной дороги Беляевка - Желтое в Беляевском районе Оренбургской области | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 | 350,0 пог.м | 2027 |  |  | 300 000,0 |
| 37. | 85100040900030 | Реконструкция моста через суходол на км 10+418 автомобильной дороги Адамовка–Шильда в Адамовском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 | 50,0 | 6 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 18 000,0 |
| 38. | 85100040900031 | Реконструкция моста через суходол на км 32+035 автомобильной дороги Адамовка–Шильда в Адамовском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 | 50,0 | 6 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 18 000,0 |
| 39. | 85100040900032 | Реконструкция моста через ручей на км 35+000 автомобильной дороги Адамовка–Шильда в Адамовском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 | 50,0 | 6 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 18 000,0 |
| 40. | 85100040900033 | Реконструкция моста через реку Умирка км 30+080 на автомобильной дороге Покровка–Рязановка в Матвеевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2025 | 100,0 | 13 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 108 000,0 |
| 41. | 85100040900034 | Реконструкция моста через реку Каргалка км 42+806 на автомобильной дороге Октябрьское–Комиссарово в Октябрьском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 40,0 пог.м | 2025 | 100,0 | 8 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 60 000,0 |
| 42. | 85100040900035 | Реконструкция моста через реку Полковая км 19+200 на автомобильной дороге Саракташ–Новочеркасск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 50,0 пог.м | 2025 | 100,0 | 11 350,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 75 000,0 |
| 43. | 85100040900036 | Реконструкция моста через реку Малый Юшатырь на км 12+100 автомобильной дороги Тюльган–Новомурапталово в Тюльганском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2025 | 100,0 | 13 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 108 000,0 |
| 44. | 85100040900037 | Реконструкция моста через ручей на км 3+922 автомобильной дороги Тугустемир–Разномойка–граница Республики Башкортостан в Тюльганском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 48,0 пог.м | 2025 | 100,0 | 11 350,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 72 000,0 |
| 45. | 85100040900038 | Реконструкция моста через овраг на км 0+920 автомобильной дороги Подъезд к х. Чулошников от автомобильной дороги Каменноозерное–Медногорск в Оренбургском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 | 50,0 | 6 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 18 000,0 |
| 46. | 85100040900039 | Реконструкция моста через реку Салмыш км 13+866 на автомобильной дороге Октябрьское–Комиссарово в Октябрьском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 120,0 пог.м | 2025 | 150,0 | 22 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 180 000,0 |
| 47. | 85100040900040 | Реконструкция моста через ручей на км 36+870 автодороги Станция Сара–Самарское в Кувандыкском городском округе | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 | 32,14 пог.м | 2025 |  |  | 35 000,0 |
| 48. | 85100040900041 | Реконструкция моста через овраг км 24+650 на автомобильной дороге Станция Сара–Самарское в Кувандыкском городском округе | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 |  |  | 18 000,0 |
| 49. | 85100040900042 | Реконструкция моста через овраг км 35+100 на автомобильной дороге Станция Сара–Самарское в Кувандыкском городском округе | 851 | 04 09 | 17 1 R1 U0010 | 410 | 12,0 пог.м | 2025 |  |  | 18 000,0 |
| 50. | 85100040900043 | Реконструкция моста через реку Сакмара км 2+300 на автомобильной дороге Воздвиженка–Петровское–Мальга в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 240,0 пог.м | 2026 |  |  | 40 580,0 |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 90 000,0 |
| 51. | 85100040900044 | Реконструкция моста через реку Самара на км 15+000 автомобильной дороги Бузулук–Колтубановский в Бузулукском городском округе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 200,0 пог.м | 2026 |  |  | 35 600,0 |
|  |  |  |  |  | 17 1 R1 U0010 |  |  |  |  |  | 160 000,0 |
| 52. | 85100040900045 | Реконструкция автомобильной дороги Каменноозёрное–Медногорск на участке км 85 - Новогафарово (с реконструкцией моста через суходол на км 87+600) в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 11,5 км/ 42,09 пог.м | 2023 | 273,0 |  |  |
| 53. | 85100040900046 | Реконструкция автомобильной дороги Таловое–Курлин на участке Курлин–Большой Зайкин в Первомайском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 19,13 км/ 23,1 пог.м | 2023 | 241,0 |  |  |
| 54. | 85100040900047 | Реконструкция автомобильной дороги Каменноозерное–Медногорск на участке км 57+250 - км 57+750 с устройством пересечения по типу «кольцо» с автомобильной дорогой Саракташ–Новочеркасск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 0,5 км | 2026 | 271,0 |  |  |
| 55. | 85100040900048 | Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское–Комиссарово на участке км 6 - км 10 в Октябрьском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 4,5 км | 2023 | 99,0 |  |  |
| 56. | 85100040900049 | Реконструкция автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск на участке км 277+550 – км 288+200 в Курманаевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 11,44 км | 2023 | 5 000,0 |  |  |
| 57. | 85100040900050 | Реконструкция моста через ручей на км 7+700 автодороги Ивановка–Сорочинск–Ташла в Красногвардейском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 29,1 пог.м | 2026 |  |  | 9 000,0 |
| 58. | 85100040900051 | Реконструкция моста через реку Малый Уран на км 10+068 автомобильной дороге Мирный–Хортица– Ждановка-Кичкасс в Александровском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 48,0 пог.м | 2026 |  |  | 13 300,0 |
| 59. | 85100040900052 | Реконструкция моста через ручей на км 20+420 автомобильной дороге Мирный–Хортица– Ждановка–Кичкасс в Александровском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 200,0 |
| 60. | 85100040900053 | Реконструкция моста через ручей на км 0+732 автомобильной дороги Каликино–Яфарово в Александровском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 200,0 |
| 61. | 85100040900054 | Реконструкция моста через ручей на км 6+465 автомобильной дороги Каликино–Яфарово в Александровском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 24,0 пог.м | 2026 |  |  | 8 200,0 |
| 62. | 85100040900055 | Реконструкция моста через ручей на км 12+550 автомобильной дороги Каликино–Яфарово в Александровском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 200,0 |
| 63. | 85100040900056 | Реконструкция моста через ручей Белкино км 4+081 на автомобильной дороге Мухраново–Чесноковка в Илекском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 200,0 |
| 64. | 85100040900057 | Реконструкция моста через ручей км 46+654 на автомобильной дороге Мухраново–Чесноковка в Илекском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 18,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 650,0 |
| 65. | 85100040900058 | Реконструкция моста через реку Елшанка км 53+744 на автомобильной дороге Мухраново–Чесноковка в Илекском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 12,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 200,0 |
| 66. | 85100040900059 | Реконструкция моста через суходол км 8+000 на автомобильной дороге Подольск–Пушкинский в Красногвардейском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 24,0 пог.м | 2026 |  |  | 8 200,0 |
| 67. | 85100040900060 | Реконструкция моста через реку Салынка км 7+350 на автомобильной дороге Покровка–Рязановка в Матвеевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 24,0 пог.м | 2026 |  |  | 8 200,0 |
| 68. | 85100040900061 | Реконструкция моста через реку Муртаза км 38+000 на автомобильной дороге Покровка–Рязановка в Матвеевском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 18,0 пог.м | 2026 |  |  | 7 650,0 |
| 69. | 85100040900062 | Реконструкция моста через ручей Елшанка км 16+160 на автомобильной дороге Саракташ–Новочеркасск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 24,0 пог.м | 2026 |  |  | 8 200,0 |
| 70. | 85100040900063 | Реконструкция моста через ручей км 22+600 на автомобильной дороге Саракташ–Новочеркасск в Саракташском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 24,0 пог.м | 2026 |  |  | 8 200,0 |
| 71. | 85100040900064 | Реконструкция моста через реку Чебенька на км 0+800 автомобильной дороги Первая Григорьевка–Вторая Григорьевка в Сакмарском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2026 |  |  | 15 300,0 |
| 72. | 85100040900065 | Реконструкция моста через реку Сорочка на км 3+140 автомобильной дороги Подъезд к с. Кирсановка от автомобильной дороги Пристанционный–Богдановка в Тоцком районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 72,0 пог.м | 2026 |  |  | 15 300,0 |
| 73. | 85100040900066 | Реконструкция моста через реку Салмыш на км 3+789 автомобильной дороги Зеркло–Слоновка в Шарлыкском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 100,0 пог.м | 2026 |  |  | 22 500,0 |
| 74. | 85100040900067 | Реконструкция моста через реку Большой Изяк на км 14+800 автомобильной дороги 556 км автомобильной дороги Казань–Оренбург–Путятино–Кутуево–граница Республики Башкортостан в Шарлыкском районе | 851 | 04 09 | 17 4 01 40010 | 410 | 48,0 пог.м | 2026 |  |  | 13 300,0 |
| 75. |  | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 851 | 04 09 | 27 X XX XXXXX |  |  |  | 2 575,0 |  | 186 987,0 |
| 76. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 |  |  | 2 575,0 |  | 186 987,0 |
| 77. | 85100040900068 | Реконструкция автомобильной дороги Подлесный–Бабинцево в Грачевском районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 7,733 км | 2023 | 100,0 |  |  |
| 78. | 85100040900069 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новоборискино от автомобильной дороги Северное–Старые Шалты в Северном районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 0,78 км | 2023 | 818,0 |  |  |
| 79. | 85100040900070 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Пашкино от автомобильной дороги Северное–Старые Шалты на участке км 0+000 - км 1+500 с мостом через р. Кандыз в Северном районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 1,7 км/ 59,63 пог.м | 2023 | 961,0 |  |  |
| 80. | 85100040900071 | Реконструкция автомобильной дороги Баландино–Казанка в Асекеевском районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 9,25 км/ 45,2 пог.м | 2023 | 696,0 |  |  |
| 81. | 85100040900072 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Обильный от автомобильной дороги Аниховка–Обильный в Адамовском районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 1,268 км/ 53,15 пог.м | 2025 |  |  | 85 894,0 |
| 82. | 85100040900073 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Залесово от автомобильной дороги Ивановка–Староникольское в Красногвардейском районе | 851 | 04 09 | 27 4 04 40010 | 410 | 1,1 км | 2025 |  |  | 101 093,0 |
| 83. |  | Физическая культура и спорт | 851 | 11 |  |  |  |  | 931 617,1 | 533 186,7 |  |
| 84. |  | Спорт высших достижений | 851 | 11 03 |  |  |  |  | 931 617,1 | 533 186,7 |  |
| 85. |  | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 851 | 11 03 | 14 X XX XXXXX |  |  |  | 931 617,1 | 533 186,7 |  |
| 86. |  | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 851 | 11 03 | 14 1 P5 51390 |  |  |  | 231 617,1 | 24 396,3 |  |
|  |  |  |  |  | 14 1 P5 U1390 |  |  |  |  | 208 790,4 |  |
| 87. | 85100110300001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном для ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского резерва» в г. Оренбурге | 851 | 11 03 | 14 1 P5 51390 | 410 | 6007,6 кв.м. | 2024 | 231 617,1 | 24 396,3 |  |
|  |  |  |  |  | 14 1 P5 U1390 |  |  |  |  | 208 790,4 |  |
| 88. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | 851 | 11 03 | 14 4 07 40010 |  |  |  | 700 000,0 | 300 000,0 |  |
| 89. | 85100110300002 | Строительство ледовой арены с двумя катками в г. Оренбурге | 851 | 11 03 | 14 4 07 40010 | 410 | 12900 кв.м | 2023 | 700 000,0 | 300 000,0 |  |
| 90. |  | Министерство культуры Оренбургской области | 829 |  |  |  |  |  | 208 032,1 | 370 030,0 |  |
| 91. |  | Культура, кинематография | 829 | 08 |  |  |  |  | 208 032,1 | 370 030,0 |  |
| 92. |  | Культура | 829 | 08 01 |  |  |  |  | 208 032,1 | 370 030,0 |  |
| 93. |  | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» | 829 |  | 11 X XX XXXXX |  |  |  | 208 032,1 | 370 030,0 |  |
| 94. |  | Региональный проект «Культурная среда» | 829 | 08 01 | 11 1 А1 54560 | 460 |  |  | 141 427,9 | 228 884,0 |  |
|  |  |  |  |  | 11 1 A1 U4560 |  |  |  | 66 604,2 | 141 146,0 |  |
| 95. | 82900080100001 | Сохранение объекта культурного наследия "Дом Тимашевых, 1770 г." с приспоблением для современного использования под Оренбургский государственный областной театр кукол по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 32 (реконструкция) | 829 | 08 01 | 11 1 А1 54560 | 460 | 3173,0 кв.м. | 2024 | 141 427,9 | 228 884,0 |  |
|  |  |  |  |  | 11 1 A1 U4560 |  |  |  | 66 604,2 | 141 146,0 |  |
| 96. |  | Министерство здравоохранения Оренбургской области | 891 |  |  |  |  |  | 941 669,8 |  |  |
| 97. |  | Здравоохранение | 891 | 09 |  |  |  |  | 941 669,8 |  |  |
| 98. |  | Другие вопросы в области здравоохранения | 891 | 09 09 |  |  |  |  | 941 669,8 |  |  |
| 99. |  | Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» | 891 | 09 09 | 01 X XX XXXXX |  |  |  | 941 669,8 |  |  |
| 100. |  | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 891 | 09 09 | 01 1 N4 U2460 | 410 |  |  | 941 669,8 |  |  |
| 101. | 89100090900001 | областная детская больница в г. Оренбурге | 891 | 09 09 | 01 1 N4 U2460 | 410 | 430 коек | 2023 | 941 669,8 |  |  |
| II. Муниципальная собственность. Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, укрупненных инвестиционных проектов, иных мероприятий и объемы субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, укрупненных инвестиционных проектов, иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – всего, |  |  |  |  |  |  | 9 395 739,072 | 9 314 788,928 | 1 929 629,9 |
| 103. |  | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | 851 |  |  |  |  |  | 9 080 499,072 | 9 314 788,928 | 1 929 629,9 |
| 104. |  | Национальная экономика | 851 | 04 |  |  |  |  | 1 407 812,2 | 3 700 533,028 | 1 273 714,2 |
| 105. |  | Дорожное хозяйство | 851 | 04 09 |  |  |  |  | 1 407 812,2 | 3 700 533,028 | 1 273 714,2 |
| 106. |  | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 851 | 04 09 | 23 X XX XXXXX |  |  |  | 1 239 090,0 | 3 681 526,128 | 1 273 714,2 |
| 107. |  | Региональный проект «Жилье» | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 |  |  | 688 594,9 | 1 242 210,6 |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F1 W0210 |  |  |  | 4 188,6 | 708 866,2 |  |
| 108. | 85100040900074 | Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 2 пусковой комплекс | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 | 2,387 км | 2023 | 30 121,8 | 45 666,6 |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F1 W0210 |  |  |  | 1 214,7 |  |  |
| 109. | 85100040900075 | Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 | 2,387 км | 2023 | 255 083,200 | 80 471,200 |  |
| 110. | 85100040900076 | Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 | 0,6 км | 2023 | 403 389,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F1 W0210 |  |  |  |  |  |  |
| 111. | 85100040900077 | Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 | 1,6 км | 2024 |  | 454 922,1 |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F1 W0210 |  |  |  | 1 717,3 | 293 273,5 |  |
| 112. | 85100040900078 | Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап | 851 | 04 09 | 23 1 F1 50210 | 520 | 2,3 км | 2024 |  | 661 150,7 |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F1 W0210 |  |  |  | 1 256,6 | 415 592,7 |  |
| 113. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов» | 851 | 04 09 | 23 4 01 98010 | 520 |  |  | 546 306,5 | 881 306,528 |  |
|  |  |  |  |  | 23 4 01 98050 |  |  |  |  | 849 142,8 | 1 273 714,2 |
| 114. | 85100040900079 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в г. Оренбурге | 851 | 04 09 | 23 4 01 98010 | 520 | 8 км | 2024 | 546 306,5 | 881 306,528 |  |
| 115. | 85100040900080 | Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге | 851 | 04 09 | 23 4 01 98050 | 520 |  | 2025 |  | 324 571,4 | 511 857,1 |
| 116. | 85100040900081 | Строительство транспортной развязки на пересечении проезда Северного и Загородного шоссе в г. Оренбурге | 851 | 04 09 | 23 4 01 98050 | 520 |  | 2025 |  | 324 571,4 | 511 857,1 |
| 117. | 85100040900082 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Гаранькина и Загородное шоссе в г. Оренбурге (вокруг жилого комплекса «Возрождение») | 851 | 04 09 | 23 4 01 98050 | 520 | 1,1 км | 2025 |  | 200 000,0 | 250 000,0 |
| 118. |  | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 851 | 04 09 | 27 X XX XXXXX |  |  |  | 168 722,2 | 19 006,9 |  |
| 119. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 |  |  | 168 722,2 | 19 006,9 |  |
| 120. | 85100040900083 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Дружбы (от дома №29 до дома №47), в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 378 м | 2023 | 5 844,3 |  |  |
| 121. | 85100040900084 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Коммунарская, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 1060 м | 2023 | 27 051,4 |  |  |
| 122. | 85100040900085 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Артема Коровина, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 729 м | 2023 | 11 170,1 |  |  |
| 123. | 85100040900086 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Пушкинская, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 427 м | 2023 | 10 257,4 |  |  |
| 124. | 85100040900087 | Строительство автомобильной дороги ул. Просторная, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 640 м | 2023 | 12 549,1 |  |  |
| 125. | 85100040900088 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Новоселов, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 600 м | 2023 | 11 270,9 |  |  |
| 126. | 85100040900089 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Цветочная, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 500 м | 2023 | 9 591,9 |  |  |
| 127. | 85100040900090 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Зеленая, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 450 м | 2023 | 8 609,8 |  |  |
| 128. | 85100040900091 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Луговая, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 410 м | 2023 | 7 680,8 |  |  |
| 129. | 85100040900092 | Строительство автомобильной дороги пер. Коммунарский (соединяет ул. Коммунарская, ул. Пограничная, ул. Задорожнего), в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 275 м | 2023 | 4 301,3 |  |  |
| 130. | 85100040900093 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Задорожнего, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 420 м | 2023 | 7 160,6 |  |  |
| 131. | 85100040900094 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Пограничная, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 440 м | 2023 | 7 160,6 |  |  |
| 132. | 85100040900095 | Реконструкция дорожного покрытия ул. Полигонная, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 770 м | 2023 | 16 611,9 |  |  |
| 133. | 85100040900096 | Строительство автомобильной дороги ул. Просторная-Ж.Мундагалиева, в с. Ташла, Ташлинского района, Оренбургской области | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 265 м | 2023 | 5 540,4 |  |  |
| 134. | 85100040900097 | Строительство примыкания, размещение и эксплуатация примыкания в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск» на км 13+630 слева по ходу километража | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 | 440 м | 2023 | 23 921,7 |  |  |
| 135. |  | бюджетные ассигнования не распределенные по объектам | 851 | 04 09 | 27 4 04 R3720 | 520 |  |  |  | 19 006,9 |  |
| 136. |  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 851 | 05 |  |  |  |  | 3 428 984,672 | 574 714,1 | 378 215,7 |
| 137. |  | Жилищное хозяйство | 851 | 05 01 |  |  |  |  | 1 092 203,3 | 252 299,8 | 252 299,8 |
| 138. |  | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 851 | 05 01 | 23 X XX XXXXX |  |  |  | 1 092 203,3 | 252 299,8 | 252 299,8 |
| 139. |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 |  |  | 697 292,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 155 483,4 |  |  |
| 140. | 85100050100001 | г. Бугуруслан | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 0,46325 тыс. кв. м | 2023 | 18 749,603 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 3 813,456 |  |  |
| 141. | 85100050100002 | Гайский городской округ | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 2,31170 тыс. кв. м | 2023 | 51 946,176 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 12 995,862 |  |  |
| 142. | 85100050100003 | г. Медногорск | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 3,5259 тыс. кв. м | 2023 | 119 608,288 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 29 475,661 |  |  |
| 143. | 85100050100004 | г. Новотроицк | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 1,6268 тыс. кв. м | 2023 | 65 843,181 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 3 056,764 |  |  |
| 144. | 85100050100005 | г. Орск | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 18,23425 тыс. кв. м | 2023 | 421 029,902 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 105 207,785 |  |  |
| 145. | 85100050100006 | Асекеевский район, Заглядинский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 0,1891 тыс. кв. м | 2023 | 7 653,642 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 355,320 |  |  |
| 146. | 85100050100007 | Матвеевский район, Матвеевский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 0,44320 тыс. кв. м | 2023 | 6 844,319 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 317,747 |  |  |
| 147. | 85100050100008 | Саракташский район, Саракташский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67483 | 520 | 0,13878 тыс. кв. м | 2023 | 5 616,989 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 1 F3 67484 |  |  |  | 260,768 |  |  |
| 148. |  | бюджетные ассигнования не распределенные по объектам | 851 | 05 01 | 23 1 F3 67484 | 520 |  |  | 0,037 |  |  |
| 149. |  | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 |  |  |  | 52 900,0 | 52 900,0 | 52 900,0 |
|  |  |  |  |  | 23 4 06 81420 |  |  |  | 126 413,8 | 139 285,8 | 139 285,8 |
|  |  |  |  |  | 23 4 06 81430 |  |  |  | 60 114,0 | 60 114,0 | 60 114,0 |
| 150. |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 |  |  | 52 900,0 | 52 900,0 | 52 900,0 |
| 151. | 85100050100009 | г. Бугуруслан | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,7 тыс. кв.м. | 2025 | 3 618,6 | 23 958,8 |  |
| 152. | 85100050100010 | г. Орск | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,158 тыс. кв.м. | 2025 |  | 13 305,3 |  |
| 153. | 85100050100011 | Асекеевский район, Асекеевский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,639 тыс. кв.м. | 2024 | 18 726,0 | 5 093,0 |  |
| 154. | 85100050100012 | Асекеевский район, Заглядинский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,048 тыс. кв.м. | 2025 | 1 851,5 |  |  |
| 155. | 85100050100013 | Бугурусланский район, Пилюгинский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,097 тыс. кв.м. | 2023 | 3 323,8 |  |  |
| 156. | 85100050100014 | Кваркенский район, Кваркенский сельсовет | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,326 тыс. кв.м. | 2025 | 9 326,1 |  |  |
| 157. | 85100050100015 | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,122 тыс. кв.м. | 2024 |  | 3 368,9 |  |
| 158. | 85100050100016 | г. Медногорск | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,357 тыс. кв.м. | 2025 | 13 154,0 |  |  |
| 159. | 85100050100017 | г. Оренбург | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 | 0,076 тыс. кв.м. | 2025 |  | 4 274,0 |  |
| 160. |  | бюджетные ассигнования не распределенные по объектам | 851 | 05 01 | 23 4 06 81410 | 520 |  |  | 2 900,0 | 2 900,0 | 52 900,0 |
| 161. |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | 851 | 05 01 | 23 4 06 81420 | 520 |  |  | 126 413,8 | 139 285,8 | 139 285,8 |
| 162. | 85100050100018 | Грачевский сельсовет Грачевского района | 851 | 05 01 | 23 4 06 81420 | 520 | 1,4 тыс. кв. м | 2024 | 57 574,5 |  |  |
| 163. |  | бюджетные ассигнования не распределенные по объектам | 851 | 05 01 | 23 4 06 81420 | 520 |  |  | 68 839,3 | 139 285,8 | 139 285,8 |
| 164. |  | Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург | 851 | 05 01 | 23 4 06 81430 | 520 |  |  | 60 114,0 | 60 114,0 | 60 114,0 |
| 165. | 85100050100019 | г. Оренбург | 851 | 05 01 | 23 4 06 81430 | 520 | 13,262 тыс. кв. м | 2025 | 60 114,0 | 60 114,0 | 60 114,0 |
| 166. |  | Коммунальное хозяйство | 851 | 05 02 |  |  |  |  | 2 336 781,372 | 322 414,3 | 125 915,9 |
| 167. |  | Государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» | 851 | 05 02 | 05 X XX XXXXX |  |  |  | 452 423,4 | 312 503,6 | 125 915,9 |
| 168. |  | Региональный проект «Чистая вода» | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 |  |  | 326 507,5 | 186 587,7 |  |
| 169. | 85100050200001 | Строительство водозабора с реконструкцией сетей в пос. Красногвардеец Красногвардейского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 498 куб.м/сутки | 2023 | 106 753,5 |  |  |
| 170. | 85100050200002 | Реконструкция водозаборных скважин с установкой системы водоочистки в с. Новоалександровка Новоалександровского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 720 куб.м/сутки | 2023 | 18 767,7 |  |  |
| 171. | 85100050200003 | Реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки в с. Дмитриевка Новоалександровского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области производительностью 240 куб.м. в сутки | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 240 куб.м/сутки | 2023 | 15 634,3 |  |  |
| 172. | 85100050200004 | Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки воды в с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 240 куб.м/сутки | 2023 | 20 792,7 |  |  |
| 173. | 85100050200005 | Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения пос. Первомайский муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 4500 куб.м/сутки | 2024 | 164 559,3 | 115 515,4 |  |
| 174. | 85100050200006 | Реконструкция водоочистного комплекса в с. Ивановка Ивановского сельсовета Оренбургского района | 851 | 05 02 | 05 1 F5 52430 | 520 | 15000 куб.м/сутки | 2024 |  | 71 072,3 |  |
| 175. |  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 |  |  | 125 915,9 | 125 915,9 | 125 915,9 |
| 176. | 85100050200007 | Строительство теплотрассы от Юго-западной части тепломагистрали 8 мик. до ул.Молодежная 12 А в г.Гай, Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 475,4 м | 2023 | 22 865,7 |  |  |
| 177. | 85100050200008 | Оренбургская область, Кувандыкский район, с.Новопокровка, ул.Молодежная, 1, кадастровый (условный) номер земельного участка 56:15:0704001:ЗУ1. Сеть газопотребления. Теплогенераторная дома культуры | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 0,130 МВт | 2023 | 1 106,7 |  |  |
| 178. | 85100050200009 | Строительство инженерной инфраструктуры д.Тлявгулово Кувандыкского городского округа | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 4,5 км | 2025 |  |  | 49 708,7 |
| 179. | 85100050200010 | Строительство нитки хозяйственно-питьевого водовода от бактерицидной установки до насосной станции города Медногорск с ответвлением двух ниток водовода и строительством насосной станции | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 5400 м | 2025 |  | 91 366,6 | 76 207,2 |
| 180. | 85100050200011 | Реконструкция существующей водопроводной сети улиц Кузнечная, Степная, Почтовая, Первомайская, Ленинская, Школьная, Уральская, Банковская, Бр.Стародубцевых, Карагачская, Луговая, Крайняя, Зеленая, Новоселовская, Пономаренко В.С. в с.Беляевка, Беляевского района, Оренбургской области, протяженностью 8,4 км с давлением 2,0 атмосферы | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 8,4 км | 2024 |  | 34 549,3 |  |
| 181. | 85100050200012 | Реконструкция существующей водопроводной сети п. Карагач Беляевского района протяженностью 6,742 км с давлением 4 атмосферы | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 6,742 км | 2023 | 13 200,0 |  |  |
| 182. | 85100050200013 | Реконструкция системы теплоснабжения. Объект: Оренбургская область, Бугурусланский р-н, Советский сельсовет, с.Советское, ул.В.Карпова, кадастровый номер земельного участка 56:07:2302001:993 | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 0,3 МВт | 2023 | 3 487,9 |  |  |
| 183. | 85100050200014 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения МУП ЖКХ Бузулукского района с заменой оборудования в котельной для автономного теплоснабжения в с.Троицкое Бузулукского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 0,6 МВт | 2023 | 4 912,3 |  |  |
| 184. | 85100050200015 | Строительство блочно-модульной котельной КБТа-1200 для теплоснабжения зданий в с.Студеное Илекского района Оренбургской области, расположенной по адресу: Оренбургская область, сельское поселение Студеновский сельсовет, с.Студеное, земельный участок в центральной части кадастрового квартала 56:12:1301001 | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 1,2 МВт | 2023 | 7 746,1 |  |  |
| 185. | 85100050200016 | Строительство системы теплоснабжения: размещение котлов наружного размещения, строительство сети теплоснабжения. Строительство сети газопотребления в с.Привольное Илекского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 0,080 МВт | 2023 | 2 825,0 |  |  |
| 186. | 85100050200017 | Строительство линейного объекта наружных сетей водоснабжения по ул. Полевая в с. Матвеевка Матвеевского района | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 705 м | 2023 | 845,6 |  |  |
| 187. | 85100050200018 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,8 МВт по ул.Маяковского в п.Новосергиевка Оренбургской области (Привязка блочно-модульной котельной) | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 2,8 МВт | 2023 | 32 744,8 |  |  |
| 188. | 85100050200019 | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для оценки возможности хозяйственно-питьевого водоснабжения Юго-западного микрорайона п. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 25 м3/час | 2023 | 2 842,4 |  |  |
| 189. | 85100050200020 | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для оценки возможности хозяйственно-питьевого водоснабжения 5 микрорайона п. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 25 м3/час | 2023 | 2 524,0 |  |  |
| 190. | 85100050200021 | Строительство КНС по ул.Набережная и напорной канализации от проектируемой КНС до КНС по ул.Луговая в с.Нежинка Оренбургского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 2190 м | 2023 | 7 256,5 |  |  |
| 191. | 85100050200022 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС по ул.Луговая с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области до КНС ПЗГ № 4 с. Нежинка Оренбургского района | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 4000 м | 2023 | 21 558,1 |  |  |
| 192. | 85100050200023 | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Рыбхоз Сакмарского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 05 4 01 80010 | 520 | 16 м3/час | 2023 | 2 000,8 |  |  |
| 193. |  | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» | 851 | 05 02 | 15 X XX XXXXX |  |  |  | 94 531,3 |  |  |
| 194. |  | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | 851 | 05 02 | 15 1 J1 W3360 | 520 |  |  | 94 531,3 |  |  |
| 195. | 85100050200024 | реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка Оренбургской области. Вторая очередь (Биологическая очистка) | 851 | 05 02 | 15 1 J1 W3360 | 520 | 10000 куб.м/сут | 2023 | 94 531,3 |  |  |
| 196. |  | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 851 | 05 02 | 23 X XX XXXXX |  |  |  | 1 680 799,972 |  |  |
| 197. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов» | 851 | 05 02 | 23 4 01 98010 | 520 |  |  | 1 680 799,972 |  |  |
| 198. | 85100050200025 | технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в г. Оренбурге | 851 | 05 02 | 23 4 01 98010 | 520 |  | 2023 | 851 772,9 |  |  |
| 199. | 85100050200026 | технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г. Оренбурге | 851 | 05 02 | 23 4 01 98010 | 520 |  | 2023 | 829 027,072 |  |  |
| 200. |  | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 851 | 05 02 | 27 X XX XXXXX |  |  |  | 109 026,7 | 9 910,7 |  |
| 201. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 851 | 05 02 | 27 4 01 R5760 | 520 |  |  | 51 196,4 | 9 910,7 |  |
| 202. | 85100050200027 | Инженерная инфраструктура д. Тлявгулово Кувандыкского района Оренбургской области | 851 | 05 02 | 27 4 01 R5760 | 520 | 16,82 км | 2024 | 51 196,4 | 9 910,7 |  |
| 203. |  | Комплекс процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» | 851 | 05 02 | 27 4 03 R5760 | 520 |  |  | 57 830,3 |  |  |
| 204. | 85100050200028 | Реконструкция сооружения (водопровода), с заменой водонапорной башни в с.Новосултангулово Асекеевского района | 851 | 05 02 | 27 4 03 R5760 | 520 | 3,9 км | 2023 | 30 863,6 |  |  |
| 205. | 85100050200029 | Наружные сети водоснабжения в п. Саракташ от перекрестка ул. Чапаева, ул. Ленина до перекрестка ул. Больничная,ул. Просторная Оренбургской области | 851 | 05 02 | 27 4 03 R5760 | 520 | 3,5 км | 2023 | 26 966,7 |  |  |
| 206. |  | Образование | 851 | 07 |  |  |  |  | 3 926 041,0 | 5 039 541,8 | 277 700,0 |
| 207. |  | общее образование | 851 | 07 02 |  |  |  |  | 3 926 041,0 | 5 039 541,8 | 277 700,0 |
| 208. |  | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» | 851 | 07 02 | 02 X XX XXXXX |  |  |  | 3 926 041,0 | 5 039 541,8 | 277 700,0 |
| 209. |  | Региональный проект «Современная школа» | 851 | 07 02 | 02 1 E1 52300 | 520 |  |  | 122 623,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 E1 W2300 |  |  |  | 6 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 E1 53050 |  |  |  | 1 938 641,8 | 2 641 434,3 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 E1 W3050 |  |  |  | 1 556 185,3 | 1 172 721,1 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 E1 55200 |  |  |  | 302 090,2 | 472 654,4 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 E1 W5200 |  |  |  |  | 752 732,0 | 277 700,0 |
| 210. | 85100070200001 | Cтроительство здания корпуса № 2 МОАУ «Боровая СОШ» на 90 учащихся | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 52300 | 520 | 90 мест | 2023 | 122 623,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W2300 |  |  |  | 6 500,0 |  |  |
| 211. | 85100070200002 | Школа на 1135 мест в ЖК Дубки г. Оренбурга | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 53050 | 520 | 1135 мест | 2023 | 833 902,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W3050 |  |  |  | 499 639,4 |  |  |
| 212. | 85100070200003 | Школа на 1135 мест в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» г. Оренбурга | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 53050 | 520 | 1135 мест | 2023 | 846 308,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W3050 |  |  |  | 357 033,5 |  |  |
| 213. | 85100070200004 | Школа на 1135 мест, расположенная по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 55200 | 520 | 1135 мест | 2024 | 302 090,2 | 472 654,4 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W5200 |  |  |  |  | 334 067,7 |  |
| 214. | 85100070200005 | Школа на 825 учащихся в городе Бузулуке | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 53050 | 520 | 825 мест | 2024 | 129 215,0 | 573 395,3 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W3050 |  |  |  | 349 756,2 | 160 372,9 |  |
| 215. | 85100070200006 | Школа на 1755 мест по ул. Гаранькина г. Оренбурга | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 53050 | 520 | 1755 мест | 2024 | 129 215,0 | 1 365 428,7 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W3050 |  |  |  |  | 851 975,3 |  |
| 216. | 85100070200007 | Школа на 825 мест, расположенная по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина (ЖК «Заречье») | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 53050 | 520 | 825 мест | 2024 |  | 702 610,3 |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 Е1 W3050 |  |  |  | 349 756,2 | 160 372,9 |  |
| 217. | 85100070200008 | Школа на 550 мест в с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области | 851 | 07 02 | 02 1 Е1 W5200 | 520 | 550 мест | 2025 |  | 418 664,3 | 277 700,0 |
| 218. |  | Культура, кинематография | 851 | 08 |  |  |  |  | 317 661,2 |  |  |
| 219. |  | Культура | 851 | 08 01 |  |  |  |  | 317 661,2 |  |  |
| 220. |  | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 851 | 08 01 | 27 X XX XXXXX |  |  |  | 317 661,2 |  |  |
| 221. |  | Комплекс процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» | 851 | 08 01 | 27 4 03 R5760 | 520 |  |  | 317 661,2 |  |  |
| 222. | 85100080100001 | Центр культурного развития п. Саракташ Оренбургской области | 851 | 08 01 | 27 4 03 R5760 | 520 | 500 мест | 2023 | 317 661,2 |  |  |
| 223. |  | Министерство культуры Оренбургской области | 829 |  |  |  |  |  | 315 240,0 |  |  |
| 224. |  | Культура, кинематография | 829 | 08 |  |  |  |  | 315 240,0 |  |  |
| 225. |  | Культура | 829 | 08 01 |  |  |  |  | 315 240,0 |  |  |
| 226. |  | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» | 829 |  | 11 X XX XXXXX |  |  |  | 315 240,0 |  |  |
| 227. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурной инфраструктуры» | 829 | 08 01 | 11 4 12 80010 | 520 |  |  | 315 240,0 |  |  |
| 228. | 82900080100002 | Реконструкция гидротехнических сооружений пруда, расположенного по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково | 829 | 08 01 | 11 4 12 80010 | 520 | Площадь зеркала пруда (НПУ) - 65,65 Га, длина плотины - 1513,5 м. | 2024 | 194 240,0 |  |  |
| 229. | 82900080100003 | Строительство СДК на 178 мест в с. Тоцкое Второе Тоцкого р-на | 829 | 08 01 | 11 4 12 80010 | 520 | 178 мест | 2023 | 121 000,0 |  |  |
| III. Собственность юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, укрупненных инвестиционных проектов, иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. |  | Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Оренбургской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  | 1 193 288,6 | 2 025 562,9 |  |
| 231. |  | Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | 816 |  |  |  |  |  | 1 193 288,6 | 2 025 562,9 |  |
| 232. |  | Национальная экономика | 816 | 04 |  |  |  |  | 1 193 288,6 | 2 025 562,9 |  |
| 233. |  | Другие вопросы в области национальной экономики | 816 | 04 12 |  |  |  |  | 1 193 288,6 | 2 025 562,9 |  |
| 234. |  | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» | 816 | 04 12 | 15 X XX XXXXX |  |  |  | 1 193 288,6 | 2 025 562,9 |  |
| 235. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционной деятельности в Оренбургской области» | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 |  |  | 816 975,7 | 1 191 875,7 |  |
|  |  |  |  |  | 15 4 02 98040 |  |  |  | 376 312,9 | 833 687,2 |  |
| 236. | 81600041200001 | строительство: инженерно-инфраструктурного центра на территории промышленной площадки г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, земельный участок с кадастровым номером 56:44:0103001:1915); инженерно-инфраструктурного центра на территории промышленной площадки г. Орск (г. Орск, пр. Орский, земельный участок с кадастровый номером 56:43:0319001:22) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 350 кв. м | 2023 | 50 000,0 | 85 000,0 |  |
| 237. | 81600041200002 | строительство сетей газораспределения площадок на территории промышленных площадок: г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 22,509 тыс. куб. м/час | 2024 | 4 166,67 |  |  |
| 238. | 81600041200003 | строительство: административно-бытового корпуса на территории промышленной площадки г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); административно-бытового корпуса на территории промышленной площадки г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 700 кв. м | 2023 | 85 833,33 | 82 500,0 |  |
| 239. | 81600041200004 | строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории промышленных площадок: г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 22,441 тыс. куб. м/час | 2024 | 265 000,0 | 69 750,0 |  |
| 240. | 81600041200005 | строительство сетей электроснабжения на территории промышленных площадок: г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 36,8 МВт | 2024 | 23 333,33 | 80 542,83 |  |
| 241. | 81600041200006 | строительство автомобильных дорог на территории промышленных площадок: г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 5 км | 2024 | 233 729,75 | 340 436,92 |  |
| 242. | 81600041200007 | строительство сетей ливневой канализации на территории промышленных площадок: г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 12,231 тыс. куб. м/час | 2024 | 18 750,0 | 335 000,0 |  |
| 243. | 81600041200008 | строительство: производственного здания на территории промышленной площадки г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Тихая, кадастровый квартал 56:44:0103001); производственного здания на территории промышленной площадки г. Орск (г. Орск, пр. Орский, кадастровый квартал 56:43:0319001) | 816 | 04 12 | 15 4 02 95260 | 810 | 4000 кв. м | 2024 | 136 162,62 | 198 645,95 |  |
| 244. | 81600041200009 | Объекты инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье» на территориях муниципальных образований «город Оренбург» и «Город Орск» Оренбургской области (в том числе ПИР) (источником финансового обеспечения субсидии являются средства бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189) (технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 816 | 04 12 | 15 4 02 98040 | 810 | 24 МВт | 2024 | 376 312,9 | 833 687,2 |  |

_____________